СОГЛАСОВАНО                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ

Научный руководитель                                                                                  Заведующий кафедрой

Доцент кафедры ИТиТО                                                                   информационных технологий

и технологического образования

__________ Н.Н. Жуков                                                                             __________ Е.З. Власова

"____" __________ 2025 г.                                                                       "____" __________ 2025 г.

АДАПТИВНЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ВЕБ-РЕСУРС

"КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ И ПЕРСОН

ПЕТРОГРАДСКОЙ СТОРОНЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

Техническое задание

ВКР-РГПУ-2026-ИТиТО-001-ТЗ

Руководитель разработки

__________ Д.Я. Морозова

"____" __________ 2025 г.

Нормоконтролер

__________ Н.Н. Жуков

"____" __________ 2025 г.

Листов ____

Санкт-Петербург

2025

Содержание

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	4

1 НАИМЕНОВАНИЕ, ШИФР ОКР, ОСНОВАНИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР	7

1.1 Наименование ОКР	7

1.2 Шифр ОКР	7

1.3 Основание для разработки	7

1.4 Исполнитель	7

1.5 Сроки выполнения ОКР	8

2 ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР, НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	9

2.1 Цель выполнения ОКР	9

2.2 Полное наименование изделия	10

2.3 Обозначение изделия	10

2.4 Назначение изделия	10

2.5 Область применения изделия	11

2.6 Место создаваемого изделия в системе	12

2.7 Научно-технические достижения и изобретения	12

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЮ	14

3.1 Состав изделия	14

3.2 Требования назначения	16

3.3 Требования надежности	20

3.4 Требования безопасности	22

3.5 Требования эргономики и технической эстетики	23

3.6 Конструктивные требования	24

3.7 Требования к транспортированию и хранению	25

3.8 Требования стандартизации и унификации	25

3.9 Требования технологичности	27

3.10 Требования к программному обеспечению	28

3.11 Требования к информационному и лингвистическому обеспечению	30

4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	33

4.1 Общие положения	33

4.2. Стоимость разработки	33

4.3 Экономическая эффективность	34

4.4 Сравнение с аналогами	34

4.5 Предполагаемая стоимость эксплуатации	35

4.6 Итоговая экономическая оценка	36

5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ	37

5.1 Стадии и этапы разработки	37

5.2 Перечень организаций-исполнителей	39

5.3 Сроки выполнения этапов	40

6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ	42

6.1 Виды испытаний	42

6.2 Общие требования к приемке работ по стадиям	46

6.3 Порядок согласования и утверждения приемочной документации	47

6.4 Номенклатура документации, предъявляемой на испытания	48

7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ	50

7.1 Общие требования	50

7.2 Перечень подлежащих разработке документов	50

7.3 Требования к программным документам	56

7.4 Требования к микрофильмированию документов	58

7.5 Перечень документов, выпускаемых на машинных носителях	58

7.6 Требования к составу и содержанию документов	59

7.7 Требования к оформлению документации	61

7.8 График разработки документации	62

8 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ	63

8.1 Документы и материалы, на основании которых разрабатывалось ТЗ	63

8.2 Научно-техническая литература	64

8.3 Интернет-ресурсы и онлайн-документация	64

8.4 Инструменты разработки и платформы	66

8.5 Дополнительные источники	66

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	67

ПРИЛОЖЕНИЕ А	69

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	74

ПРИЛОЖЕНИЕ В	75

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	76

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем техническом задании применены следующие сокращения:

API — Application Programming Interface (интерфейс программирования приложений);

ARIA — Accessible Rich Internet Applications (доступные интернет-приложения);

CDN — Content Delivery Network (сеть доставки контента);

CI/CD — Continuous Integration/Continuous Deployment (непрерывная интеграция и развертывание);

CLS — Cumulative Layout Shift (совокупное смещение макета);

CSS — Cascading Style Sheets (каскадные таблицы стилей);

DOM — Document Object Model (объектная модель документа);

ER — Entity-Relationship (сущность-связь);

ЕСКД — Единая система конструкторской документации;

ЕСТД — Единая система технологической документации;

FCP — First Contentful Paint (первая отрисовка контента);

ГОСТ — Государственный стандарт Российской Федерации;

HTML — HyperText Markup Language (язык гипертекстовой разметки);

HTTP — HyperText Transfer Protocol (протокол передачи гипертекста);

HTTPS — HyperText Transfer Protocol Secure (защищенный протокол передачи гипертекста);

IDE — Integrated Development Environment (интегрированная среда разработки);

ISR — Incremental Static Regeneration (инкрементальная статическая регенерация);

JSON — JavaScript Object Notation (формат обмена данными JavaScript);

LCP — Largest Contentful Paint (отрисовка крупнейшего контента);

MTBF — Mean Time Between Failures (среднее время между отказами);

MTTR — Mean Time To Repair (среднее время восстановления);

npm — Node Package Manager (менеджер пакетов Node.js);

ОКР — опытно-конструкторская работа;

ОНТД — отчетная научно-техническая документация;

ПЗ — представительство заказчика;

PWA — Progressive Web Application (прогрессивное веб-приложение);

REST — Representational State Transfer (передача состояния представления);

РГПУ — Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена;

RSC — React Server Components (серверные компоненты React);

SEO — Search Engine Optimization (оптимизация для поисковых систем);

SPA — Single Page Application (одностраничное приложение);

СПДС — Система проектной документации для строительства;

SSG — Static Site Generation (генерация статического сайта);

SSR — Server-Side Rendering (рендеринг на стороне сервера);

SSL — Secure Sockets Layer (уровень защищенных сокетов);

TBT — Total Blocking Time (совокупное время блокировки);

TLS — Transport Layer Security (безопасность транспортного уровня);

TTI — Time to Interactive (время до интерактивности);

ТЗ — техническое задание;

ТД — текстовый документ;

UI — User Interface (пользовательский интерфейс);

URL — Uniform Resource Locator (унифицированный указатель ресурса);

UTF-8 — Unicode Transformation Format – 8-bit (формат преобразования Юникода);

UX — User Experience (пользовательский опыт);

VPS — Virtual Private Server (виртуальный частный сервер);

WCAG — Web Content Accessibility Guidelines (руководство по доступности веб-контента);

ЦБС ПР СПб — Централизованная библиотечная система Петроградского района Санкт-Петербурга;

ЭВМ — электронно-вычислительная машина;

XSS — Cross-Site Scripting (межсайтовое выполнение сценариев).

1 НАИМЕНОВАНИЕ, ШИФР ОКР, ОСНОВАНИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

1.1 Наименование ОКР

Разработка адаптивного краеведческого веб-ресурса "Календарь памятных дат и персон Петроградской стороны Санкт-Петербурга".

1.2 Шифр ОКР

ВКР-РГПУ-2026-ИТиТО-001.

1.3 Основание для разработки

Приказ о закреплении темы выпускной квалификационной работы за студентом Морозовой Дианой Ярославной, утвержденный заведующим кафедрой информационных технологий и технологического образования РГПУ им. А.И. Герцена.

Документ-основание:

а) наименование: Приказ о закреплении тем ВКР за студентами 4 курса направления 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника";

б) номер приказа: [заполнить после утверждения];

в) дата утверждения: [заполнить после утверждения];

г) утверждающая организация: ФГБОУ ВО "РГПУ им. А.И. Герцена".

1.4 Исполнитель

Головной исполнитель (разработчик): Морозова Диана Ярославна, студент 4 курса, группа 1.2, направление подготовки 09.03.02 "Информационные системы и технологии", Институт информационных технологий и технологического образования, РГПУ им. А.И. Герцена.

Научный руководитель: Жуков Николай Николаевич, доцент кафедры информационных технологий и технологического образования.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система Петроградского района Санкт-Петербурга" (ГБУК "ЦБС ПР СПб"). Адрес: 197022, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 15. Официальный сайт: https://pr-cbs.ru.

1.5 Сроки выполнения ОКР

Начало работ: октябрь 2025 г.

Окончание работ: май 2026 г.

Общая продолжительность: 8 месяцев.

Этапы выполнения:

а) разработка технического задания — октябрь 2025 г.;

б) проектирование системы — ноябрь 2025 г.;

в) разработка программного обеспечения — декабрь 2025 г. — март 2026 г.;

г) тестирование и отладка — апрель 2026 г.;

д) подготовка документации — апрель — май 2026 г.;

е) защита ВКР — май 2026 г.

2 ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР, НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Цель выполнения ОКР

Целью выполнения опытно-конструкторской работы является создание современного адаптивного веб-ресурса для Централизованной библиотечной системы Петроградского района, обеспечивающего эффективный доступ к краеведческой информации о памятных датах, исторических событиях и выдающихся личностях Петроградской стороны Санкт-Петербурга.

Подлежащие достижению обобщенные результаты:

а) повышение производительности веб-ресурса с показателями:

- время первой отрисовки контента не более 1,5 с;

- индекс скорости загрузки не более 2,5 с;

- оценка производительности Lighthouse не менее 90 баллов из 100;

б) обеспечение адаптивности для всех типов устройств:

- корректное отображение на мобильных устройствах (от 320 до 767 пикселей);

- оптимизация для планшетов (от 768 до 1023 пикселей);

- полная функциональность на десктопах (1024 пикселей и более);

в) улучшение пользовательского опыта:

- интуитивно понятная навигация;

- эффективный поиск и фильтрация информации;

- современный визуальный дизайн;

- плавные анимации и переходы;

г) повышение доступности контента:

- соответствие стандарту WCAG 2.1 уровня AA;

- поддержка программ чтения с экрана;

- адаптация для пользователей с ограниченными возможностями;

д) оптимизация для поисковых систем:

- автоматическая генерация метатегов;

- создание карты сайта;

- семантическая разметка контента;

- оценка SEO Lighthouse не менее 95 баллов из 100.

2.2 Полное наименование изделия

Адаптивный краеведческий веб-ресурс "Календарь памятных дат и персон Петроградской стороны Санкт-Петербурга".

2.3 Обозначение изделия

Условное обозначение: КВР-ПС v.2.0

Расшифровка:

а) КВР — Краеведческий Веб-Ресурс;

б) ПС — Петроградская Сторона;

в) v.2.0 — версия продукта (полная переработка фронтенда).

2.4 Назначение изделия

Веб-ресурс предназначен для:

а) информационного обеспечения:

- предоставление сведений о памятных датах и исторических событиях;

- биографическая информация о выдающихся личностях района;

- справочные данные об улицах, зданиях и памятниках культуры;

б) образовательной деятельности:

- поддержка краеведческих проектов школьников и студентов;

- материалы для подготовки уроков истории и обществознания;

- ресурсы для научно-исследовательской работы;

в) культурно-просветительской работы:

- популяризация истории Петроградской стороны;

- организация виртуальных экскурсий и выставок;

- информационная поддержка библиотечных мероприятий;

г) туристической индустрии:

- помощь в планировании экскурсионных маршрутов;

- предоставление контекстной информации о достопримечательностях;

- интерактивные карты исторических объектов.

2.5 Область применения изделия

Основная целевая аудитория:

а) жители Петроградского района Санкт-Петербурга;

б) школьники и студенты образовательных учреждений района;

в) преподаватели истории, краеведения, литературы;

г) читатели библиотек ЦБС ПР;

д) туристы и гости Санкт-Петербурга;

е) исследователи локальной истории и краеведения.

Географический охват: основной фокус – Петроградский район Санкт-Петербурга; доступ – без географических ограничений.

Режим использования:

а) круглосуточный доступ без выходных;

б) многопользовательский режим без ограничений по количеству одновременных сессий;

в) автономный режим работы без требования регистрации пользователей.

2.6 Место создаваемого изделия в системе

Веб-ресурс создается как самостоятельная информационная система, интегрированная с инфраструктурой ЦБС Петроградского района.

Архитектурная позиция: система является фронтенд-приложением, работающим через API с существующей базой данных Django-бэкенда.

Миграция данных: существующая база данных и Django REST API сохраняются без изменений. Миграция пользователей происходит автоматически через перенаправление доменного имени.

2.7 Научно-технические достижения и изобретения

Разработка ведется на основе следующих современных научно-технических достижений:

а) Server-Side Rendering — технология рендеринга React-компонентов на сервере для улучшения производительности и SEO;

б) Static Site Generation — предварительная генерация HTML-страниц на этапе сборки проекта;

в) Incremental Static Regeneration — гибридный подход, сочетающий преимущества SSG и SSR с инкрементным обновлением контента;

г) React Server Components — парадигма разработки компонентов React, выполняющихся только на сервере;

д) TypeScript Strict Mode — строгая типизация для предотвращения ошибок на этапе разработки;

е) Tailwind CSS с JIT компилятором — утилитарный CSS-фреймворк с компиляцией "на лету".

Патентные исследования: все используемые технологии и библиотеки распространяются под открытыми лицензиями (MIT, Apache 2.0), что обеспечивает юридическую чистоту разработки.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЮ

3.1 Состав изделия

Разрабатываемый веб-ресурс состоит из следующих основных составных частей.

3.1.1 Frontend-приложение (Next.js)

Обозначение: ВКР-РГПУ-2026-ИТиТО-001-FE

Назначение: пользовательский интерфейс и клиентская логика.

Компоненты:

а) модуль "Персоны":

- список персон с пагинацией;

- алфавитный фильтр (А—Я);

- поиск по ФИО;

- фильтры по профессиям, улицам, тегам;

- детальная страница персоны с биографией;

б) модуль "События":

- список событий с пагинацией;

- календарь (месячный вид);

- фильтр по дате;

- фильтры по улицам и тегам;

- детальная страница события;

в) модуль "Справочники":

- список улиц Петроградской стороны;

- список профессий и родов деятельности;

- облако тегов (ключевые слова);

г) модуль "Поиск":

- глобальный поиск по всему сайту;

- автодополнение;

- фильтрация результатов по типу контента;

д) общие компоненты:

- главная страница;

- навигационное меню;

- подвал сайта;

- компоненты пользовательского интерфейса (кнопки, карточки, формы).

3.1.2 Backend API (Django REST Framework)

Обозначение: ВКР-РГПУ-2026-ИТиТО-001-BE

Назначение: предоставление данных через REST API.

Состав (существующий, не разрабатывается в рамках ОКР):

а) Django 5.0.6;

б) Django REST Framework 3.16.1;

в) база данных SQLite/PostgreSQL;

г) панель администратора Django Admin.

API Endpoints:

а) GET /api/persons/ — список персон;

б) GET /api/persons/:id/ — детали персоны;

в) GET /api/events/ — список событий;

г) GET /api/events/:id/ — детали события;

д) GET /api/streets/ — справочник улиц;

е) GET /api/professions/ — справочник профессий;

ж) GET /api/keywords/ — справочник тегов.

3.1.3 Инфраструктура

Компоненты развертывания:

а) веб-сервер для Next.js (Node.js runtime);

б) Reverse proxy (Nginx/Apache);

в) SSL/TLS сертификаты (HTTPS);

г) система мониторинга и логирования.

3.2 Требования назначения

3.2.1 Основные технические характеристики

Производительность:

а) время до первой отрисовки контента не более 1,5 с;

б) время до интерактивности не более 3,0 с;

в) индекс скорости загрузки не более 2,5 с;

г) совокупное время блокировки не более 300 мс;

д) совокупное смещение макета не более 0,1.

Масштабируемость:

а) поддержка не менее 100 одновременных пользователей;

б) время отклика API не более 200 мс (95-й процентиль);

в) размер JavaScript bundle не более 150 килобайт (gzip);

г) размер критического CSS не более 15 килобайт.

Надежность:

а) доступность не менее 99,5 % в месяц;

б) максимальное время восстановления после сбоя не более 1 часа;

в) автоматическое резервное копирование базы данных (ежедневно).

3.2.2 Функциональные характеристики

3.2.2.1 Модуль "Персоны"

Обязательные функции:

а) отображение списка персон с пагинацией (12 карточек на страницу);

б) алфавитный фильтр по первой букве фамилии (А—Я);

в) полнотекстовый поиск по ФИО (поддержка частичного совпадения);

г) фильтрация по профессиям (множественный выбор);

д) фильтрация по улицам (множественный выбор);

е) фильтрация по тегам (множественный выбор);

ж) отображение детальной информации о персоне:

- ФИО, годы жизни, фотография;

- краткое описание (на странице списка);

- полная биография (на детальной странице);

- связанные события;

- связанные улицы;

- профессии и теги;

- список литературы (книги о персоне).

Характеристики:

а) точность поиска по ФИО не менее 95 %;

б) время отклика поиска не более 500 мс;

в) поддержка поиска с опечатками (опционально).

3.2.2.2 Модуль "События"

Обязательные функции:

а) отображение списка событий с пагинацией (10 событий на страницу);

б) календарь для выбора даты (месячный вид);

в) фильтрация по дате (день, месяц, год, диапазон);

г) фильтрация по улицам (где произошло событие);

д) фильтрация по тегам (тематика события);

е) отображение детальной информации о событии:

- название, дата, изображение;

- краткое описание (на странице списка);

- полная статья (на детальной странице);

- связанные персоны;

- связанная улица/адрес;

- теги;

- список литературы (книги о событии).

Характеристики:

а) календарь должен отображать количество событий на каждую дату;

б) выделение текущей даты в календаре;

в) навигация по месяцам (вперед/назад);

г) время загрузки календаря не более 1 с.

3.2.2.3 Модуль "Справочники"

Обязательные функции:

а) улицы:

- алфавитный список улиц Петроградской стороны;

- количество связанных персон и событий для каждой улицы;

- переход к списку персон/событий при клике на улицу; б) профессии:

- список профессий и родов деятельности;

- количество персон для каждой профессии;

- переход к списку персон при клике на профессию; в) теги (ключевые слова):

- количество персон/событий для каждого тега;

- переход к фильтрованному списку при клике на тег.

3.2.2.4 Модуль "Поиск"

Обязательные функции:

а) глобальный поиск по всему контенту сайта;

б) автодополнение (подсказки при вводе);

в) фильтрация результатов по типу:

- только персоны;

- только события;

- все результаты;

г) сортировка результатов по релевантности;

д) подсветка найденных фрагментов текста.

Характеристики:

а) минимальная длина поискового запроса: 3 символа;

б) время отклика автодополнения не более 300 мс;

в) количество подсказок в автодополнении: до 10;

г) максимальное количество результатов на странице: 20.

3.2.3 Требования к пространственным характеристикам

Разрешения экранов:

а) мобильные устройства (портрет): от 320 до 767 пикселей;

б) планшеты (портрет): от 768 до 1023 пикселей;

в) ноутбуки и десктопы: от 1024 до 1919 пикселей;

г) широкоформатные экраны: 1920 пикселей и более.

Контрольные точки адаптивности:

а) 640 пикселей — мобильные устройства (ландшафт);

б) 768 пикселей — планшеты (портрет);

в) 1024 пикселей — ноутбуки;

г) 1280 пикселей — десктопы;

д) 1536 пикселей — широкоформатные экраны.

Ограничения по габаритам:

а) максимальная ширина контента: 1536 пикселей;

б) минимальная поддерживаемая ширина: 320 пикселей;

в) адаптивные отступы: 16 пикселей (мобильные), 24 пикселя (планшеты), 32 пикселя (десктопы).

3.2.4 Требования к времени выполнения операций

Требования к времени выполнения операций приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Требования к времени выполнения операций

| Операция | Максимальное время, с | Целевое время, с |
| --- | --- | --- |
| Загрузка главной страницы | 3,0 | 1,5 |
| Загрузка списка персон | 2,5 | 1,2 |
| Загрузка детальной страницы | 2,0 | 1,0 |
| Выполнение поиска | 1,0 | 0,5 |
| Автодополнение поиска | 0,5 | 0,3 |
| Загрузка календаря | 1,5 | 1,0 |
| Фильтрация данных | 0,8 | 0,4 |
| Переход между страницами | 0,5 | 0,2 |

Примечание — Время указано для соединения со скоростью не менее 3 Мбит/с.

3.3 Требования надежности

3.3.1 Номенклатура и значения показателей надежности

В соответствии с ГОСТ 27.003 для веб-ресурса устанавливаются следующие показатели надежности.

Безотказность:

а) коэффициент готовности системы не менее 0,995 (доступность 99,5 %);

б) среднее время между отказами не менее 720 часов (30 суток);

в) вероятность безотказной работы за 24 часа не менее 0,99.

Долговечность:

а) срок службы системы: не менее 5 лет;

б) периодичность модернизации: каждые 2 года.

Ремонтопригодность:

а) среднее время восстановления не более 1 часа;

б) среднее время устранения критических ошибок не более 4 часов;

в) среднее время устранения некритических ошибок не более 24 часов.

3.3.2 Критерии отказов

Критический отказ (требует немедленного устранения):

а) полная недоступность веб-ресурса (HTTP 500, 503);

б) невозможность загрузки главной страницы;

в) недоступность API-сервера;

г) потеря соединения с базой данных;

д) критические ошибки JavaScript, блокирующие работу.

Значительный отказ (требует устранения в течение 24 часов):

а) некорректное отображение контента на одной из платформ;

б) неработающий поиск или фильтры;

в) ошибки в отображении изображений;

г) проблемы с кешированием данных.

Малый отказ (требует устранения в течение 7 дней):

а) незначительные визуальные дефекты;

б) опечатки в текстовом контенте;

в) неоптимальная производительность отдельных элементов.

3.4 Требования безопасности

3.4.1 Требования по обеспечению информационной безопасности

Защита от распространенных атак:

а) Cross-Site Scripting (XSS):

- экранирование всех пользовательских данных перед отображением;

- Content Security Policy заголовки;

- использование React (автоматическая защита от XSS);

б) Cross-Site Request Forgery (CSRF):

- SameSite cookies атрибут;

- отсутствие мутирующих операций через GET запросы;

- CSRF-токены для всех POST/PUT/DELETE запросов (на стороне Django);

в) SQL Injection:

- использование ORM Django (параметризованные запросы);

- отсутствие прямых SQL запросов с пользовательскими данными.

HTTPS обязательно:

а) использование TLS 1.3 (или TLS 1.2 минимум);

б) автоматическое перенаправление HTTP → HTTPS;

в) HSTS (HTTP Strict Transport Security) заголовок;

г) сертификат от доверенного центра сертификации.

Безопасные заголовки HTTP:

а) Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains;

б) X-Content-Type-Options: nosniff;

в) X-Frame-Options: SAMEORIGIN;

г) X-XSS-Protection: 1; mode=block;

д) Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin;

е) Permissions-Policy: geolocation=(), microphone=(), camera=().

3.4.2 Защита персональных данных

Веб-ресурс не собирает и не обрабатывает персональные данные пользователей.

Исключения (анонимные данные):

а) cookies для хранения настроек интерфейса (язык, тема оформления);

б) аналитика посещений (агрегированные данные);

в) логи веб-сервера (IP-адрес, User-Agent) — хранение 90 дней.

Требование: на сайте должна быть опубликована "Политика конфиденциальности" и "Согласие на использование cookies" (в соответствии с ФЗ-152 "О персональных данных").

3.5 Требования эргономики и технической эстетики

3.5.1 Эргономические требования

Требования к организации интерфейса.

Навигация:

а) максимальная глубина вложенности страниц: 3 уровня;

б) правило "трех кликов": любая информация доступна не более чем за 3 клика;

в) навигационное меню доступно на всех страницах;

г) "хлебные крошки" для ориентации на сайте.

Формы и элементы управления:

а) размер кнопок не менее 44×44 пикселей (стандарт WCAG);

б) контрастность кнопок и текста не менее 4,5:1 (WCAG AA); в) визуальная обратная связь при наведении и клике;

г) подсказки для неочевидных элементов.

Читаемость текста:

а) основной шрифт: от 16 до 18 пикселей для основного текста;

б) межстрочный интервал: от 1,5 до 1,7;

в) длина строки текста: от 50 до 75 символов (оптимально для чтения);

г) адаптивная типографика.

3.6 Конструктивные требования

3.6.1 Требования к программной архитектуре

Архитектурный паттерн:

а) клиент-серверная архитектура;

б) Frontend: Single Page Application на базе Next.js App Router;

в) Backend: RESTful API на базе Django REST Framework.

Принципы организации кода:

а) Separation of Concerns — разделение ответственности модулей;

б) DRY (Don't Repeat Yourself) — переиспользование кода через компоненты;

в) SOLID — применение принципов объектно-ориентированного проектирования;

г) Feature-based structure — группировка по функциональности, а не по типу файлов.

3.6.2 Требования к модульности

Компонентный подход:

а) каждый UI-элемент реализован как отдельный React-компонент;

б) компоненты не должны иметь побочных эффектов (по возможности);

в) максимальный размер компонента: 300 строк кода.

Переиспользование:

а) общие UI-компоненты должны использоваться во всех модулях;

б) бизнес-логика вынесена в custom hooks;

в) утилитарные функции централизованы.

Независимость модулей:

а) модуль "Персоны" не должен зависеть от модуля "События" напрямую;

б) связь через общий API-слой;

в) возможность отключения модулей без поломки приложения.

3.7 Требования к транспортированию и хранению

Примечание — Данный раздел не применим к веб-приложениям. Веб-ресурс не требует физического транспортирования.

Для исходного кода:

а) хранение в Git-репозитории (GitHub, GitLab или аналог);

б) обязательное резервное копирование репозитория (ежедневно);

в) экспорт кода в архив для передачи заказчику.

3.8 Требования стандартизации и унификации

3.8.1 Требования стандартизации

Соблюдение веб-стандартов:

а) HTML5 (W3C Recommendation):

- семантическая разметка;

- валидация разметки через W3C Markup Validation Service;

- использование ARIA-атрибутов для доступности;

б) CSS3 (W3C Recommendation):

- использование современных CSS-свойств (Grid, Flexbox, Custom Properties);

- префиксы для кросс-браузерности (через Autoprefixer);

- валидация CSS через W3C CSS Validation Service;

в) ECMAScript 2023 (ES14):

- транспиляция через Babel/SWC для поддержки старых браузеров;

- использование современного синтаксиса;

г) JSON (RFC 8259):

- формат обмена данными с API;

- кодировка UTF-8;

д) HTTP/2 или HTTP/3:

- использование современных версий протокола для улучшения производительности;

- Multiplexing, Server Push (опционально).

Доступность:

а) WCAG 2.1 Level AA — соответствие руководству по доступности веб-контента;

б) поддержка навигации с клавиатуры (Tab, Enter, Esc);

в) альтернативный текст для изображений;

г) ARIA labels для интерактивных элементов; д) контрастность текста не менее 4,5:1.

SEO-стандарты:

а) Schema.org разметка (JSON-LD) для структурированных данных;

б) Open Graph метатеги для социальных сетей;

в) Twitter Card метатеги;

г) Robots.txt и sitemap.xml.

3.8.2 Требования унификации

Единообразие кода:

а) ESLint — линтер для JavaScript/TypeScript;

б) Prettier — форматирование кода;

в) Husky — pre-commit hooks для проверки кода перед коммитом;

г) Conventional Commits — стандарт сообщений коммитов.

Стандарт именования:

а) компоненты: PascalCase (PersonCard.tsx);

б) хуки: camelCase с префиксом use (usePersons.ts);

в) утилиты: camelCase (formatDate.ts);

г) константы: UPPER_SNAKE_CASE (API_BASE_URL).

Унификация UI-компонентов:

а) использование единой дизайн-системы (Tailwind CSS);

б) компоненты строго следуют UI-kit спецификации;

в) переиспользование базовых компонентов (Button, Input, Card).

3.9 Требования технологичности

3.9.1 Требования к производственной технологичности

Автоматизация сборки:

а) использование менеджера пакетов: npm или pnpm;

б) сборка проекта: npm run build;

в) запуск разработки: npm run dev;

г) линтинг и форматирование: npm run lint, npm run format.

CI/CD Pipeline:

а) Commit → Git repository (GitHub);

б) Trigger → GitHub Actions workflow;

в) Install dependencies → npm install;

г) Lint & Type check → npm run lint && tsc --noEmit;

д) Run tests → npm run test;

е) Build → npm run build;

ж) Deploy → Vercel / DigitalOcean / VPS.

Требования к процессу сборки:

а) время сборки (production build) не более 5 минут;

б) автоматическая оптимизация изображений;

в) минификация HTML/CSS/JS;

г) Tree shaking — удаление неиспользуемого кода.

3.9.2 Требования к эксплуатационной технологичности

Простота развертывания:

а) развертывание через Docker (опционально);

б) развертывание на Vercel/Netlify — один клик;

в) развертывание на VPS — через PM2 или systemd.

Мониторинг в продакшене:

а) логирование ошибок через Sentry (или аналог);

б) мониторинг производительности через Vercel Analytics;

в) Uptime monitoring через UptimeRobot (или аналог).

3.10 Требования к программному обеспечению

3.10.1 Используемые технологии и библиотеки

Frontend Stack приведен в таблице 2.

Таблица 2 — Используемые технологии и библиотеки

| Технология | Версия | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Next.js | ≥ 14.0.0 | Фреймворк React с SSR/SSG |
| React | ≥ 18.0.0 | Библиотека для UI |
| TypeScript | ≥ 5.0.0 | Типизированный JavaScript |
| Tailwind CSS | ≥ 3.4.0 | CSS-фреймворк (utility-first) |
| Lucide React | ≥ 0.300.0 | Библиотека иконок |
| Axios | ≥ 1.6.0 | HTTP-клиент для API |
| React Hook Form | ≥ 7.49.0 | Управление формами |
| date-fns | ≥ 3.0.0 | Работа с датами |
| Zod | ≥ 3.22.0 | Валидация схем данных |

Dev Dependencies:

а) ESLint не ниже 8.0.0 — статический анализ кода;

б) Prettier не ниже 3.0.0 — форматирование кода;

в) Husky не ниже 8.0.0 — Git hooks;

г) lint-staged не ниже 15.0.0 — линтинг только измененных файлов.

3.10.2 Требования к совместимости браузеров

Поддерживаемые браузеры (последние 2 версии):

а) Google Chrome не ниже 90 версии;

б) Mozilla Firefox не ниже 88 версии; в) Safari не ниже 14 версии;

г) Microsoft Edge не ниже 90 версии.

Мобильные браузеры:

а) Chrome Mobile (Android);

б) Safari Mobile (iOS);

в) Samsung Internet.

Не поддерживаются:

а) Internet Explorer (все версии);

б) Opera Mini (ограниченная поддержка JavaScript).

3.10.3 Требования к окружению разработки

Операционная система:

а) Windows 10/11;

б) macOS 12 (Monterey) или новее;

в) Linux (Ubuntu 20.04 LTS или новее).

Программное обеспечение:

а) Node.js не ниже 18.0.0 (LTS версия);

б) npm не ниже 9.0.0 или pnpm не ниже 8.0.0;

в) Git не ниже 2.30.0;

г) IDE: Visual Studio Code.

VS Code расширения (рекомендуемые):

а) ESLint — интеграция линтера;

б) Prettier — форматирование кода;

в) Tailwind CSS IntelliSense — автодополнение классов;

г) TypeScript Vue Plugin (Volar) — поддержка TypeScript;

д) GitLens — расширенная работа с Git.

3.11 Требования к информационному и лингвистическому обеспечению

3.11.1 Требования к структуре данных

Формат обмена данными: JSON (RFC 8259).

Структура данных "Персона":

а) id: number — идентификатор;

б) last_name: string — фамилия;

в) first_name: string — имя;

г) middle_name: string — отчество;

д) birth_date: string — дата рождения (ISO 8601: YYYY-MM-DD);

е) death_date: string — дата смерти (ISO 8601);

ж) description_html: string — краткое описание (HTML);

з) article_html: string — полная статья (HTML);

и) image: string — URL изображения;

к) professions: Profession[] — массив профессий;

л) streets: Street[] — связанные улицы;

м) keywords: Keyword[] — теги;

н) events: Event[] — связанные события;

о) books: Book[] — книги о персоне.

Структура данных "Событие":

а) id: number — идентификатор;

б) title: string — название события;

в) date: string — дата (ISO 8601: YYYY-MM-DD);

г) street: Street | null — улица, где произошло;

д) description_html: string — описание (HTML);

е) image: string — URL изображения;

ж) persons: Person[] — связанные персоны;

з) keywords: Keyword[] — теги;

и) books: Book[] — книги о событии.

3.11.2 Требования к кодированию данных

а) кодировка: UTF-8 (обязательно);

б) даты: ISO 8601 формат (YYYY-MM-DD или YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ);

в) HTML-контент: экранирование спецсимволов, санитизация (на стороне бэкенда);

г) URL: Percent-encoding для кириллических символов.

3.11.3 Языковая локализация

Основной язык: русский (ru-RU).

Элементы интерфейса на русском:

а) навигационное меню;

б) кнопки и ссылки;

в) сообщения об ошибках;

г) подсказки;

д) метатеги и SEO-описания.

Будущие языки (опционально):

а) английский (en-US);

б) механизм переключения языков через i18n (next-intl или аналог).

4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Общие положения

Разработка веб-ресурса осуществляется в рамках выпускной квалификационной работы студента РГПУ им. А.И. Герцена, что определяет особый характер финансирования и экономической целесообразности проекта.

Статус проекта: Некоммерческая образовательная разработка

Источник финансирования: Учебная деятельность, собственные ресурсы разработчика и заказчика

4.2. Стоимость разработки

4.2.1. Предельное значение стоимости выполнения ОКР

Общая стоимость разработки: 0 рублей (некоммерческий проект)

Структура затрат: Все работы выполняются в рамках учебного процесса без финансовых затрат заказчика.

4.2.2. Трудозатраты на разработку

Общая трудоемкость проекта: ~640 часов (4 месяца × 40 часов/неделю)

Таблица 3 — Распределение трудозатрат по этапам

| Этап разработки | Трудоемкость, часов | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| Анализ и проектирование | 80 | Октябрь — ноябрь 2025 |
| Разработка технического задания | 40 | Ноябрь 2025 |
| Разработка UI/UX дизайна | 60 | Ноябрь 2025 |
| Разработка компонентов | 180 | Декабрь 2025 — февраль 2026 |
| Интеграция с API | 80 | Январь — февраль 2026 |
| Тестирование и отладка | 100 | Март — апрель 2026 |
| Оптимизация производительности | 40 | Апрель 2026 |
| Документирование | 60 | Апрель — май 2026 |
| ИТОГО | 640 | 8 месяцев |

4.3 Экономическая эффективность

4.3.1 Ожидаемый экономический эффект

Прямая экономия:

а) отсутствие затрат на разработку (выполняется в рамках ВКР);

б) использование бесплатных технологий (Next.js, React, Tailwind CSS).

Косвенная экономия:

а) снижение затрат на техническую поддержку: сокращение времени обслуживания с 10 до 5 часов в месяц;

б) улучшение SEO и увеличение посещаемости: прогнозируемый рост посещаемости с 500 до 1500 визитов в месяц (рост в 3 раза);

в) снижение bounce rate: прогнозируемое снижение показателя отказов с 64 % до 35 %.

4.3.2 Годовая экономическая эффективность

Совокупная экономия за первый год эксплуатации приведена в таблице 4.

Таблица 4 — Экономическая эффективность за первый год

| Статья экономии | Сумма, тыс. руб./год |
| --- | --- |
| Разработка (единоразово) | 320 |
| Техническая поддержка (12 месяцев) | 300 |
| ИТОГО за 1 год: | 620 |

4.4 Сравнение с аналогами

Технико-экономическое сравнение текущей и разрабатываемой версий приведено в таблице 5.

Таблица 5 — Сравнение текущей и новой версий

| Параметр | Текущая версия | Новая версия | Улучшение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорость загрузки, с | 4 - 6 | < 1,5 | 300 |
| Lighthouse Score | 45 | 90 | 100 |
| SEO Score | 62 | 95 | 53 |
| Доступность (WCAG) | 71 | 90 | 27 |
| Поддержка, часов/мес. | 10 | 5 | $-50$ |

4.5 Предполагаемая стоимость эксплуатации

4.5.1 Годовые затраты на эксплуатацию

Годовые затраты на эксплуатацию приведены в таблице 6.

Таблица 6 — Годовые затраты на эксплуатацию (первый год)

| Статья затрат | Сумма, тыс. руб./год |
| --- | --- |
| Инфраструктура: |  |
| — хостинг VPS | 17 |
| — доменное имя | 1 |
| — SSL-сертификат | 0 |
| Итого инфраструктура | 26 |
| Техническая поддержка (зависит от варианта) | 50-220 |
| ИТОГО (льготный вариант) | 76 (26 + 50) |
| ИТОГО (коммерческий вариант) | 246 (26 + 220) |

Примечание — Льготный вариант предполагает выполнение технической поддержки студентом в течение 1 года после защиты ВКР.

4.6 Итоговая экономическая оценка

Суммарная экономическая выгода для заказчика:

а) единоразовая экономия на разработке: 320 тыс. руб.;

б) экономия на поддержке (1 год): 300 тыс. руб.;

в) улучшение показателей: рост посещаемости в 3 раза, снижение bounce rate в 2 раза;

г) социально-культурный эффект: повышение престижа библиотеки, улучшение доступности информации.

Общая экономическая выгода за первый год: 620 тыс. рублей.

Вывод: проект экономически целесообразен и не требует финансовых вложений от заказчика при высокой ожидаемой отдаче.

5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

5.1 Стадии и этапы разработки

Разработка веб-ресурса осуществляется в соответствии с ГОСТ 34.601 "Автоматизированные системы. Стадии создания" с адаптацией для выпускной квалификационной работы.

Стадии и этапы разработки приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Стадии и этапы разработки

| Код этапа | Наименование стадии (этапа) | Содержание работ | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование требований к системе |  |  |
| 1.1 | Обследование объекта автоматизации | Анализ существующего веб-ресурса; аудит технического долга; интервьюирование сотрудников; анализ пользовательских сценариев; сбор требований | 2 недели |
| 1.2 | Анализ аналогов и выбор технологий | Изучение лучших практик; сравнительный анализ фреймворков; обоснование выбора технологий; анализ аналогов | 10 дней |
| 1.3 | Разработка технического задания | Формулировка целей и задач; составление требований к функциональности; определение критериев приемки; согласование ТЗ | 2 недели |
| 2 | Проектирование |  |  |
| 2.1 | Проектирование архитектуры системы | Разработка схемы архитектуры; проектирование структуры frontend; определение API endpoints; проектирование маршрутизации | 10 дней |
| 2.2 | Проектирование UI/UX дизайна | Создание пользовательских сценариев; разработка wireframes; проектирование информационной архитектуры; создание UI-kit; разработка макетов в Figma | 10 дней |
| 3 | Разработка системы |  |  |
| 3.1 | Настройка окружения разработки | Инициализация проекта Next.js; настройка TypeScript, ESLint; подключение Tailwind CSS; установка библиотек; настройка Git | 5 дней |
| 3.2 | Разработка UI-компонентов | Разработка базовых компонентов; разработка layout-компонентов; разработка feature-компонентов; документирование | 3 недели |
| 3.3 | Разработка модуля "Персоны" | Создание страницы списка; реализация фильтров, поиска, пагинации; создание детальной страницы; интеграция с API | 3 недели |
| 3.4 | Разработка модуля "События" | Создание страницы списка; реализация календаря, фильтров; создание детальной страницы; интеграция с API | 3 недели |
| 3.5 | Разработка модулей "Справочники" и "Поиск" | Создание страниц справочников; создание глобального поиска; реализация автодополнения; интеграция с API | 18 дней |
| 3.6 | Разработка главной страницы и SEO-оптимизация | Создание лендинга; генерация метатегов; Schema.org разметка; генерация sitemap.xml; настройка robots.txt; оптимизация изображений | 20 дней |
| 4 | Испытания и внедрение |  |  |
| 4.1 | Функциональное тестирование | Тестирование всех функций; проверка корректности отображения; кросс-браузерное тестирование; тестирование на разных устройствах | 10 дней |
| 4.2 | Тестирование производительности | Аудит через Lighthouse; анализ Web Vitals; оптимизация bundle size; устранение узких мест | 8 дней |
| 4.3 | Приемочное тестирование заказчиком | Демонстрация функционала заказчику; сбор обратной связи; внесение корректировок; итоговая приемка | 8 дней |
| 5 | Документирование и внедрение |  |  |
| 5.1 | Разработка технической документации | Руководство разработчика, администратора, пользователя; инструкция по развертыванию | 10 дней |
| 5.2 | Развертывание на production | Настройка production сервера; настройка доменного имени и SSL; настройка резервного копирования; настройка мониторинга | 5 дней |
| 5.3 | Защита выпускной квалификационной работы | Публичная защита ВКР перед ГАК | Май 2026 |

5.2 Перечень организаций-исполнителей

Перечень организаций-исполнителей приведен в таблице 8.

Таблица 8 – Перечень организаций-исполнителей

| Организация | Роль | Функции |
| --- | --- | --- |
| РГПУ им. А.И. Герцена | Учебное заведение | Научное руководство, организация защиты ВКР (Выпускной квалификационной работы) |
| Морозова Диана Ярославна | Разработчик | Выполнение всех этапов разработки |
| ЦБС Петроградского района | Заказчик | Постановка задачи, тестирование, приемка |
| Жуков Николай Николаевич | Научный руководитель | Консультации, контроль качества |

5.3 Сроки выполнения этапов

Сводная таблица сроков выполнения этапов приведена в таблице 9.

Таблица 9 – Сроки выполнения этапов

| Этап | Срок начала | Срок окончания | Длительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Обследование объекта | 01.10.2025 | 15.10.2025 | 2 недели |
| Анализ аналогов | 16.10.2025 | 25.10.2025 | 10 дней |
| Разработка ТЗ | 26.10.2025 | 10.11.2025 | 2 недели |
| Проектирование архитектуры | 11.11.2025 | 20.11.2025 | 10 дней |
| Проектирование UI/UX | 21.11.2025 | 30.11.2025 | 10 дней |
| Настройка окружения | 06.12.2025 | 10.12.2025 | 5 дней |
| Разработка UI-компонентов | 11.12.2025 | 31.12.2025 | 3 недели |
| Модуль "Персоны" | 01.01.2026 | 20.01.2026 | 3 недели |
| Модуль "События" | 21.01.2026 | 10.02.2026 | 3 недели |
| Модули "Справочники" и "Поиск" | 11.02.2026 | 28.02.2026 | 18 дней |
| Главная страница и SEO | 01.03.2026 | 20.03.2026 | 20 дней |
| Функциональное тестирование | 01.04.2026 | 10.04.2026 | 10 дней |
| Тестирование производительности | 11.04.2026 | 18.04.2026 | 8 дней |
| Приемочное тестирование | 23.04.2026 | 30.04.2026 | 8 дней |
| Техническая документация | 01.05.2026 | 10.05.2026 | 10 дней |
| Развертывание на production | 11.05.2026 | 15.05.2026 | 5 дней |
| Защита ВКР | Май 2026 | Май 2026 | 1 день |
| ИТОГО | 01.10.2025 | Май 2026 | 8 месяцев |

6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

6.1 Виды испытаний

В соответствии с ГОСТ 34.603 "Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем" для веб-ресурса предусматриваются следующие виды испытаний.

6.1.1 Предварительные испытания

Цель: проверка готовности системы к приемочным испытаниям.

Срок проведения: апрель 2026 г. (по завершении разработки).

Исполнитель: разработчик (Морозова Д.Я.).

Состав испытаний:

а) автономные испытания отдельных модулей;

б) комплексные испытания системы в целом;

в) проверка соответствия техническому заданию.

Методы испытаний:

а) ручное тестирование функциональности;

б) автоматизированное тестирование (Lighthouse, PageSpeed Insights);

в) кросс-браузерное тестирование.

Критерии успешности:

а) все основные функции работают без критических ошибок;

б) Lighthouse Performance Score не менее 85 баллов из 100;

в) отсутствие критических уязвимостей в зависимостях;

г) корректное отображение на всех поддерживаемых браузерах.

Документ: протокол предварительных испытаний.

6.1.2 Опытная эксплуатация

Цель: проверка работоспособности системы в реальных условиях.

Срок проведения: апрель 2026 г. (15.04.2026 — 25.04.2026).

Место проведения: тестовый сервер (отдельный поддомен или staging-окружение).

Участники:

а) разработчик: Морозова Д.Я.;

б) заказчик: представители ЦБС Петроградского района;

в) тестовые пользователи: сотрудники библиотеки (от 3 до 5 человек).

Программа опытной эксплуатации:

а) день 1—3: тестирование администраторами (добавление/редактирование/удаление контента через Django Admin, проверка корректности отображения на фронтенде);

б) день 4—7: тестирование конечными пользователями (выполнение типовых пользовательских сценариев, поиск информации, использование фильтров и календаря);

в) день 8—10: сбор обратной связи и устранение замечаний (анализ отзывов пользователей, исправление выявленных ошибок).

Критерии успешности:

а) отсутствие критических ошибок, блокирующих работу;

б) положительные отзывы от не менее 80 % тестовых пользователей;

в) среднее время выполнения типовых задач менее 30 секунд;

г) bounce rate на тестовом сервере менее 40 %.

Документы:

а) план опытной эксплуатации;

б) анкеты обратной связи от тестовых пользователей;

в) протокол опытной эксплуатации.

6.1.3 Приемочные испытания

Цель: окончательная проверка соответствия системы требованиям ТЗ и принятие решения о вводе в эксплуатацию.

Срок проведения: конец апреля 2026 г. (23.04.2026 — 30.04.2026).

Место проведения: production-сервер или тестовое окружение, идентичное production.

Состав приемочной комиссии:

а) председатель: представитель ЦБС Петроградского района (заказчик);

б) члены комиссии:

- научный руководитель: Жуков Н.Н.;

- представитель кафедры ИТиТО.

Программа приемочных испытаний:

а) проверка функциональных требований (2 дня):

- модуль "Персоны" (список, фильтры, поиск, детальная страница);

- модуль "События" (список, календарь, фильтры, детальная страница);

- модуль "Справочники" (улицы, профессии, теги);

- модуль "Поиск" (глобальный поиск, автодополнение);

- главная страница (отображение последних событий и персон);

б) проверка технических требований (1 день):

- производительность (Lighthouse Performance Score не менее 90 баллов из 100, FCP не более 1,5 с, LCP не более 2,5 с, CLS не более 0,1);

- адаптивность (корректное отображение на мобильных от 320 до 767 пикселей, планшетах от 768 до 1023 пикселей, десктопах 1024 пикселей и более);

- кросс-браузерность (Chrome не ниже 90, Firefox не ниже 88, Safari не ниже 14, Edge не ниже 90);

- SEO (Lighthouse SEO Score не менее 95 баллов из 100, наличие sitemap.xml и robots.txt, метатеги на всех страницах);

в) проверка безопасности (1 день):

- HTTPS соединение работает (SSL-сертификат валиден);

- HTTP заголовки безопасности настроены (Strict-Transport-Security, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, Content-Security-Policy);

- отсутствие критических уязвимостей (npm audit);

г) проверка документации (1 день):

- руководство пользователя (понятно и полно);

- руководство администратора (позволяет управлять контентом);

- руководство разработчика (позволяет развернуть проект);

- README.md в репозитории (актуален).

Критерии приемки:

а) обязательные (блокирующие):

- все функции из раздела 3.2 ТЗ работают корректно;

- Lighthouse Performance Score не менее 85 баллов из 100 (допустимо отклонение от целевых 90 баллов);

- адаптивность для всех типов устройств;

- отсутствие критических ошибок безопасности;

- HTTPS соединение работает; б) желательные (не блокирующие):

- Lighthouse Performance Score 90 баллов из 100 (цель);

- автоматический деплой через CI/CD.

Решения комиссии:

а) принять систему в эксплуатацию — если выполнены все обязательные критерии;

б) принять с замечаниями — если есть незначительные недочеты (устранить в течение 10 дней);

в) отклонить — если не выполнены обязательные критерии (повторные испытания через 2 недели).

Документы:

а) программа приемочных испытаний (утверждается заказчиком);

б) протокол приемочных испытаний (подписывается комиссией);

в) акт приемки-передачи (двусторонний документ заказчик—разработчик).

6.2 Общие требования к приемке работ по стадиям

6.2.1 Приемка этапа "Предпроектная стадия"

Срок: ноябрь 2025 г. Принимает: научный руководитель Жуков Н.Н.

Документы для приемки:

а) отчет об обследовании объекта автоматизации;

б) сравнительный анализ технологий;

в) техническое задание (согласованное с заказчиком).

Критерии приемки:

а) ТЗ соответствует ГОСТ 15.016;

б) ТЗ согласовано с заказчиком;

в) выбор технологий обоснован.

Форма приемки: подпись научного руководителя на титульном листе ТЗ.

6.2.2 Приемка этапа "Рабочее проектирование"

Срок: март 2026 г. Принимает: научный руководитель Жуков Н.Н.

Документы для приемки:

а) исходный код в Git-репозитории;

б) демонстрация работающего прототипа;

в) отчет о выполнении этапа.

Критерии приемки:

а) все модули разработаны;

б) интеграция с API работает;

в) код соответствует стандартам (ESLint, Prettier).

Форма приемки: подпись на отчете, допуск к тестированию.

6.2.3 Приемка этапа "Тестирование и оптимизация"

Срок: апрель 2026 г. Принимает: научный руководитель + заказчик.

Документы для приемки:

а) протокол функционального тестирования; б) отчет Lighthouse (Performance, SEO, Accessibility);

в) отчет о проверке безопасности;

г) протокол приемочных испытаний.

Критерии приемки:

а) все обязательные критерии приемки выполнены (см. п. 6.1.3);

б) заказчик подписал акт приемки-передачи.

Форма приемки: акт приемки-передачи (двусторонний документ).

6.3 Порядок согласования и утверждения приемочной документации

6.3.1 Протокол приемочных испытаний

Разрабатывает: Морозова Д.Я. (разработчик).

Согласовывает:

а) научный руководитель Жуков Н.Н.;

б) представитель заказчика (ЦБС ПР СПб).

Утверждает: председатель приемочной комиссии.

Срок согласования: 3 рабочих дня.

Количество экземпляров: 3 (разработчик, заказчик, кафедра).

6.3.2 Акт приемки-передачи

Структура документа:

а) общие сведения (наименование системы, исполнитель, заказчик);

б) основание для передачи (ссылка на ТЗ и протокол испытаний);

в) состав передаваемых материалов:

- исходный код (ссылка на Git-репозиторий);

- техническая документация (PDF, 3 экземпляра);

- доступ к production серверу; г) замечания и рекомендации (при наличии); д) подписи сторон.

Разрабатывает: Морозова Д.Я.

Подписывают:

а) со стороны разработчика: Морозова Д.Я.;

б) со стороны заказчика: представитель ЦБС ПР СПб;

в) со стороны учебного заведения: Жуков Н.Н. (научный руководитель).

Дата подписания: не позднее 30.04.2026.

Количество экземпляров: 3 (разработчик, заказчик, кафедра).

6.4 Номенклатура документации, предъявляемой на испытания

Для приемочных испытаний предъявляются следующие документы:

а) техническое задание (утвержденное);

б) программа приемочных испытаний;

в) руководство пользователя;

г) руководство администратора;

д) руководство разработчика;

е) отчет Lighthouse (Performance, SEO, Accessibility, Best Practices);

ж) отчет о проверке безопасности;

з) акт приемки-передачи (проект).

Для защиты ВКР дополнительно предъявляются:

а) пояснительная записка ВКР (от 90 до 120 страниц);

б) презентация для защиты (от 15 до 20 слайдов);

в) отзыв научного руководителя;

г) рецензия (опционально).

7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

7.1 Общие требования

Документация на веб-ресурс должна соответствовать требованиям ГОСТ 2.105-2019 "ЕСКД. Общие требования к текстовым документам" и ГОСТ 19.106-78 "ЕСПД. Требования к программным документам, выполненным печатным способом".

Язык документации: русский.

Формат документов:

а) текстовые документы: PDF и DOCX;

б) диаграммы и схемы: PNG, SVG;

в) исходный код: Markdown в Git-репозитории.

Шрифт и оформление:

а) шрифт: Times New Roman, 14 пт для основного текста;

б) межстрочный интервал: 1,5;

в) поля: левое 30 мм, правое 10 мм, верхнее и нижнее 20 мм;

г) нумерация страниц: сквозная, в правом верхнем углу.

7.2 Перечень подлежащих разработке документов

В соответствии с ГОСТ 34.201-89 для веб-ресурса разрабатываются следующие комплекты документов.

7.2.1 Организационно-распорядительная документация

1 Техническое задание:

а) обозначение: ВКР-РГПУ-2026-ИТиТО-001-ТЗ;

б) наименование: Техническое задание на разработку адаптивного краеведческого веб-ресурса;

в) стандарт: ГОСТ 15.016-2016, ГОСТ 34.602-89;

г) объем: от 50 до 70 страниц;

д) формат: PDF, DOCX;

е) количество экземпляров: 3 (разработчик, заказчик, кафедра);

ж) разработчик: Морозова Д.Я.;

з) утверждает: научный руководитель Жуков Н.Н. и заказчик;

и) срок: ноябрь 2025 г.

2 Программа и методика испытаний:

а) обозначение: ВКР-РГПУ-2026-ИТиТО-001-ПМИ;

б) наименование: Программа приемочных испытаний;

в) объем: от 15 до 20 страниц;

г) формат: PDF, DOCX;

д) количество экземпляров: 3;

е) разработчик: Морозова Д.Я.;

ж) утверждает: заказчик;

з) срок: апрель 2026 г.

3 Протокол испытаний:

а) обозначение: ВКР-РГПУ-2026-ИТиТО-001-ПИ;

б) наименование: Протокол приемочных испытаний;

в) объем: от 10 до 15 страниц;

г) формат: PDF, DOCX;

д) количество экземпляров: 3;

е) разработчик: Морозова Д.Я.;

ж) подписывает: приемочная комиссия;

з) срок: апрель 2026 г.

4 Акт приемки-передачи:

а) обозначение: ВКР-РГПУ-2026-ИТиТО-001-АПП;

б) наименование: Акт приемки-передачи веб-ресурса;

в) объем: от 3 до 5 страниц;

г) формат: PDF, DOCX;

д) количество экземпляров: 3;

е) разработчик: Морозова Д.Я.;

ж) подписывают: разработчик, заказчик, научный руководитель;

з) срок: апрель 2026 г.

7.2.2 Специальная документация

5 Пояснительная записка ВКР:

а) обозначение: ВКР-РГПУ-2026-ИТиТО-001-ПЗ;

б) наименование: Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе;

в) объем: от 90 до 120 страниц;

г) структура:

- титульный лист;

- задание на ВКР;

- реферат;

- содержание;

- введение (от 5 до 7 страниц);

- глава 1: Анализ предметной области и постановка задачи (от 20 до 25 страниц);

- глава 2: Проектирование системы (от 25 до 30 страниц);

- глава 3: Реализация и тестирование (от 30 до 35 страниц);

- заключение (от 3 до 5 страниц);

- список литературы (не менее 30 источников);

- приложения (диаграммы, схемы, листинги кода);

д) формат: PDF, DOCX;

е) количество экземпляров: 2 (кафедра, библиотека РГПУ);

ж) разработчик: Морозова Д.Я.;

з) проверяет: научный руководитель Жуков Н.Н.;

и) срок: май 2026 г.

6 Презентация для защиты ВКР:

а) обозначение: ВКР-РГПУ-2026-ИТиТО-001-ПРЕЗ;

б) наименование: Презентация "Разработка адаптивного краеведческого веб-ресурса";

в) объем: от 15 до 20 слайдов;

г) формат: PDF, PPTX;

д) время доклада: от 7 до 10 минут;

е) разработчик: Морозова Д.Я.;

ж) срок: май 2026 г.

7.2.3 Эксплуатационная документация

7 Руководство пользователя:

а) обозначение: ВКР-РГПУ-2026-ИТиТО-001-РП;

б) наименование: Руководство пользователя веб-ресурса "Календарь памятных дат и персон";

в) объем: от 20 до 25 страниц;

г) содержание:

1) введение;

2) назначение и возможности системы;

3) начало работы;

4) поиск информации о персонах;

5) поиск информации о событиях;

6) использование календаря;

7) работа с фильтрами и справочниками;

8) часто задаваемые вопросы;

9) поддержка и обратная связь;

д) формат: PDF, DOCX;

е) количество экземпляров: 3 (разработчик, заказчик — 2 экземпляра);

ж) разработчик: Морозова Д.Я.;

з) срок: май 2026 г.

8 Руководство администратора:

а) обозначение: ВКР-РГПУ-2026-ИТиТО-001-РА;

б) наименование: Руководство администратора веб-ресурса;

в) объем: от 25 до 30 страниц;

г) содержание:

1) введение;

2) доступ к панели администрирования;

3) добавление и редактирование персон;

4) добавление и редактирование событий;

5) управление справочниками;

6) работа с изображениями;

7) резервное копирование данных;

8) мониторинг работы системы;

9) устранение типовых проблем;

д) формат: PDF, DOCX;

е) количество экземпляров: 2 (заказчик — 2 экземпляра);

ж) разработчик: Морозова Д.Я.;

з) срок: май 2026 г.

9 Руководство разработчика:

а) обозначение: ВКР-РГПУ-2026-ИТиТО-001-РР;

б) наименование: Руководство разработчика;

в) объем: от 30 до 40 страниц;

г) содержание:

1) введение;

2) архитектура системы;

3) технологический стек;

4) установка окружения разработки;

5) структура проекта;

6) API-интеграция;

7) соглашения о кодировании;

8) тестирование;

9) сборка и развертывание;

10) поддержка и обновление зависимостей;

д) формат: PDF, DOCX, Markdown (в Git-репозитории);

е) количество экземпляров: 2 (разработчик, заказчик);

ж) разработчик: Морозова Д.Я.;

з) срок: май 2026 г.

7.2.4 Программная документация

10 README.md (в Git-репозитории):

а) наименование: README файл проекта;

б) формат: Markdown;

в) содержание:

1) название проекта;

2) краткое описание;

3) технологии;

4) установка;

5) запуск разработки;

6) сборка для продакшена;

7) переменные окружения;

8) структура проекта;

9) лицензия;

10) автор;

г) разработчик: Морозова Д.Я.;

д) срок: декабрь 2025 г. (обновляется в процессе разработки).

11 CHANGELOG.md (история изменений):

а) наименование: Лог изменений проекта;

б) формат: Markdown;

в) содержание: описание всех значимых изменений по версиям;

г) разработчик: Морозова Д.Я.;

д) обновляется: при каждом значимом изменении.

7.3 Требования к программным документам

7.3.1 Документы, выполняемые печатным способом

Формат листов: А4 (210×297 мм).

Оформление титульного листа:

а) наименование учебного заведения: ФГБОУ ВО "РГПУ им. А.И. Герцена";

б) институт: Институт информационных технологий и технологического образования;

в) направление: Информатика вычислительная техника;

г) вид документа: Техническое задание, Руководство пользователя и т.д.;

д) название работы: "Разработка адаптивного краеведческого веб-ресурса...";

е) автор: Морозова Диана Ярославна, группа 1.2;

ж) научный руководитель: Жуков Николай Николаевич, доцент;

з) место и год: Санкт-Петербург, 2026.

Нумерация страниц:

а) титульный лист включается в общую нумерацию, но номер не ставится;

б) нумерация начинается со второй страницы;

в) номер страницы: в правом верхнем углу, шрифт Times New Roman 12 пт.

Заголовки разделов:

а) заголовок 1 уровня: ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ, полужирный, 16 пт, выравнивание с абзацного отступа;

б) заголовок 2 уровня: Заглавная первая буква, полужирный, 14 пт, выравнивание с абзацного отступа;

в) заголовок 3 уровня: С прописной буквы, обычный или полужирный, 14 пт, выравнивание с абзацного отступа.

Таблицы и рисунки:

а) нумерация сквозная: Таблица 1, Таблица 2; Рисунок 1, Рисунок 2;

б) название таблицы: над таблицей, выравнивание слева;

в) название рисунка: под рисунком, выравнивание по центру;

г) ссылки в тексте: "... как показано в таблице 3" или "(см. рисунок 5)".

Список литературы:

а) оформление по ГОСТ 7.0.100-2018;

б) нумерация: [1], [2], [3];

в) сортировка: алфавитная или по порядку упоминания в тексте.

Приложения:

а) обозначение: Приложение А, Приложение Б;

б) каждое приложение начинается с новой страницы;

в) ссылки в тексте: "... (см. приложение А)".

7.3.2 Документы в электронном виде

Формат:

а) текстовые документы: PDF (основной), DOCX (исходник);

б) диаграммы: PNG (растр, 300 dpi), SVG (вектор);

в) исходный код: UTF-8, LF (Unix line endings).

Именование файлов (латинские буквы, без пробелов):

а) VKR-2026-TZ.pdf — Техническое задание;

б) VKR-2026-User-Manual.pdf — Руководство пользователя;

в) VKR-2026-Developer-Guide.pdf — Руководство разработчика.

Структура папок в Git-репозитории:

а) /docs/technical-specification — техническое задание;

б) /docs/user-guides — руководства пользователя и администратора;

в) /docs/diagrams — диаграммы и схемы;

г) /docs/presentations — презентации.

7.4 Требования к микрофильмированию документов

Микрофильмирование документов не предусматривается, так как вся документация хранится в электронном виде (PDF) и в Git-репозитории.

7.5 Перечень документов, выпускаемых на машинных носителях

Электронные носители:

а) USB-накопитель (передается заказчику):

1) все документы в PDF и DOCX;

2) ZIP-архив исходного кода;

3) резервная копия базы данных (SQLite dump);

б) Git-репозиторий (GitHub):

1) исходный код проекта;

2) README.md и CHANGELOG.md;

3) техническая документация (в /docs);

4) ссылка на репозиторий передается заказчику;

в) облачное хранилище (опционально):

1) Google Drive или Яндекс.Диск;

2) доступ для заказчика и научного руководителя.

7.6 Требования к составу и содержанию документов

7.6.1 Состав технического задания

В соответствии с ГОСТ 15.016-2016 и ГОСТ 34.602-89 техническое задание должно содержать следующие разделы:

а) наименование, шифр ОКР, основание, исполнитель и сроки;

б) цель выполнения ОКР, наименование и обозначение изделия;

в) технические требования к изделию;

г) технико-экономические требования;

д) состав и содержание работ по созданию системы;

е) порядок контроля и приемки системы;

ж) требования к документации;

з) источники разработки.

7.6.2 Состав пояснительной записки ВКР

В соответствии с методическими рекомендациями РГПУ пояснительная записка должна содержать:

а) введение:

1) актуальность темы;

2) цель и задачи работы;

3) объект и предмет исследования;

4) методы исследования;

5) практическая значимость;

б) глава 1 — Анализ предметной области:

1) обзор существующих решений;

2) анализ предметной области;

3) постановка задачи;

4) обоснование выбора технологий;

в) глава 2 — Проектирование системы:

1) требования к системе;

2) архитектура системы;

3) проектирование UI/UX;

4) проектирование базы данных;

г) глава 3 — Реализация и тестирование:

1) разработка frontend-приложения;

2) интеграция с API;

3) тестирование и оптимизация;

4) развертывание;

д) заключение:

1) выводы по работе;

2) достигнутые результаты;

3) перспективы развития;

е) список литературы (не менее 30 источников);

ж) приложения:

- диаграммы UML;

- схемы архитектуры;

- листинги кода;

- скриншоты интерфейса.

7.7 Требования к оформлению документации

7.7.1 Общие требования

Все документы должны быть пронумерованы. Каждый раздел начинается с новой страницы. Отступ первой строки абзаца: 1,25 см. Выравнивание основного текста: по ширине. Выравнивание заголовков: с абзацного отступа. Переносы слов: автоматические.

7.7.2 Требования к рисункам и таблицам

Рисунки:

а) размещаются сразу после ссылки на них в тексте;

б) максимальная ширина: 16 см;

в) подпись: "Рисунок N — Название рисунка";

г) шрифт подписи: Times New Roman, 12 пт, выравнивание по центру.

Таблицы:

а) размещаются сразу после ссылки на них в тексте;

б) название над таблицей: "Таблица N — Название таблицы";

в) шрифт в таблице: Times New Roman, 12 пт;

г) заголовки столбцов: полужирный шрифт.

7.7.3 Требования к списку литературы

Оформление источников производится по ГОСТ 7.0.100-2018.

Книги: Автор. Название книги / Автор. — Место издания :Издательство, Год. — Количество страниц.Статьи: Автор. Название статьи / Автор // Название журнала. —Год. — Номер. — Страницы.Веб-ресурсы: Название. — URL: https://... (дата обращения:DD.MM.YYYY). — Текст : электронный.

7.8 График разработки документации

График разработки документации приведен в таблице 10.

Таблица 10 – График разработки документации

| Документ | Срок разработки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Техническое задание | Ноябрь 2025 | Морозова Д.Я. |
| Программа испытаний | Апрель 2026 | Морозова Д.Я. |
| Протокол испытаний | Апрель 2026 | Морозова Д.Я. |
| Акт приемки-передачи | Апрель 2026 | Морозова Д.Я. + Заказчик |
| Руководство пользователя | Май 2026 | Морозова Д.Я. |
| Руководство администратора | Май 2026 | Морозова Д.Я. |

8 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

8.1 Документы и материалы, на основании которых разрабатывалось ТЗ

8.1.1 Техническая документация существующей системы

Исходный код Django-проекта "Календарь памятных дат и персон":

а) используемые технологии: Django 5.0.6, Bootstrap 4.6.1, jQuery 3.6.0;

б) база данных: SQLite (файл prcsbdb.sqlite3);

в) структура базы данных — 10 моделей:

- основные модели: Person, Event, Book, Street, Profession, Keyword;

- связующие таблицы: Person_event, Person_keyword, Event_keyword, Person_book, Event_book, Person_profession, Person_street.

Django REST API эндпоинты:

а) /api/persons/ — список персон;

б) /api/persons/:id/ — детали персоны;

в) /api/events/ — список событий;

г) /api/events/:id/ — детали события;

д) /api/streets/, /api/professions/, /api/keywords/ — справочники.

8.1.2 Методические материалы учебного заведения

а) Положение о выпускной квалификационной работе в РГПУ им. А.И. Герцена (утв. 2023 г.);

б) Методические рекомендации по выполнению ВКР для студентов направления 09.03.02 "Информатика вычислительная техника", кафедра ИТиТО (2024 г.);

в) Требования к оформлению выпускных квалификационных работ в РГПУ им. А.И. Герцена (2024 г.);

г) Учебный план направления подготовки 09.03.02 "Информационные системы и технологии" (2021—2025 гг.).

8.2 Научно-техническая литература

8.2.2 Литература

а) Хортон, А. Разработка веб-приложений в ReactJS / А. Хортон, Р. Вайс ; перевод с английского Р. Н. Рагимова. — Москва : ДМК Пресс, 2016. — 254 с. — ISBN 978-5-94074-819-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/97339 (дата обращения: 02.12.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) Баланов, А. Н. Бэкенд-разработка веб-приложений: архитектура, проектирование и управление проектами : учебное пособие для СПО / А. Н. Баланов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2026. — 68 с. — ISBN 978-5-507-51307-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/510023 (дата обращения: 02.12.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

в) Real-World Next.js: Build scalable, high-performance, and modern web applications using Next.js, the React framework for production / M. Faga. — Birmingham : Packt Publishing, 2022.— 366 p. — ISBN 978-1801079877. — Текст : непосредственный.

8.2.2 Книги по UI/UX дизайну

а) Баланов, А. Н. Прототипирование и разработка пользовательского интерфейса: оптимизация UX : учебное пособие для СПО / А. Н. Баланов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2025. — 92 с. — ISBN 978-5-507-53454-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/487352 (дата обращения: 02.12.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8.3 Интернет-ресурсы и онлайн-документация

8.3.1 Официальная документация фреймворков

а) Next.js Documentation. — URL: https://nextjs.org/docs (дата обращения: 15.11.2025). — Текст : электронный.

б) React Documentation. — URL: https://react.dev (дата обращения: 15.11.2025). — Текст : электронный.

в) TypeScript Handbook. — URL: https://www.typescriptlang.org/docs/ (дата обращения: 15.11.2025). — Текст : электронный.

г) Tailwind CSS Documentation. — URL: https://tailwindcss.com/docs (дата обращения: 15.11.2025). — Текст : электронный.

д) Django REST Framework. — URL: https://www.django-rest-framework.org (дата обращения: 15.11.2025). — Текст : электронный.

8.3.2 Веб-стандарты и спецификации

а) W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. — URL: https://www.w3.org/TR/WCAG21/ (дата обращения: 15.11.2025). — Текст : электронный.

б) MDN Web Docs. — URL: https://developer.mozilla.org/en-US/ (дата обращения: 15.11.2025). — Текст : электронный.

в) Can I Use. — URL: https://caniuse.com (дата обращения: 15.11.2025). — Текст : электронный.

г) Schema.org. — URL: https://schema.org (дата обращения: 15.11.2025). — Текст : электронный.

8.3.3 Инструменты анализа и тестирования

а) Google Lighthouse. — URL: https://developers.google.com/web/tools/lighthouse (дата обращения: 15.11.2025). — Текст : электронный.

б) PageSpeed Insights. — URL: https://pagespeed.web.dev (дата обращения: 15.11.2025). — Текст : электронный.

в) WebAIM. — URL: https://webaim.org (дата обращения: 15.11.2025). — Текст : электронный.

г) npm audit. — URL: https://docs.npmjs.com/cli/v10/commands/npm-audit (дата обращения: 15.11.2025). — Текст : электронный.

8.3.4 Сообщества и форумы

а) Stack Overflow. — URL: https://stackoverflow.com (дата обращения: 15.11.2025). — Текст : электронный.

б) GitHub Discussions (Next.js). — URL: https://github.com/vercel/next.js/discussions (дата обращения: 15.11.2025). — Текст : электронный.

в) React Community. — URL: https://react.dev/community (дата обращения: 15.11.2025). — Текст : электронный.

8.4 Инструменты разработки и платформы

8.4.1 Среды разработки

а) Visual Studio Code. — URL: https://code.visualstudio.com (дата обращения: 15.11.2025). — Текст : электронный.

б) GitHub. — URL: https://github.com (дата обращения: 15.11.2025). — Текст : электронный.

в) Figma. — URL: https://www.figma.com (дата обращения: 15.11.2025). — Текст : электронный.

8.4.2 Платформы развертывания

а) Vercel. — URL: https://vercel.com (дата обращения: 15.11.2025). — Текст : электронный.

б) DigitalOcean. — URL: https://www.digitalocean.com (дата обращения: 15.11.2025). — Текст : электронный.

в) Netlify. — URL: https://www.netlify.com (дата обращения: 15.11.2025). — Текст : электронный.

8.5 Дополнительные источники

8.5.1 Блоги и технические статьи

а) Vercel Blog. — URL: https://vercel.com/blog (дата обращения: 15.11.2025). — Текст : электронный.

б) Kent C. Dodds Blog. — URL: https://kentcdodds.com/blog (дата обращения: 15.11.2025). — Текст : электронный.

в) Dan Abramov's Blog. — URL: https://overreacted.io (дата обращения: 15.11.2025). — Текст : электронный.

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В настоящем техническом задании использованы ссылки на документы, которые содержатся в таблице 11.

Таблица 11 — Ссылочные нормативные документы

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер раздела, в котором дана ссылка |
| --- | --- |
| ГОСТ 1.5 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению | 7.6 |
| ГОСТ 2.105—2019 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам | 7.1, 7.3, 7.7 |
| ГОСТ 2.116—84 Карта технического уровня и качества продукции | Приложение А |
| ГОСТ 7.1—2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления | 7.7, 8 |
| ГОСТ 7.32—2017 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления | 7.6 |
| ГОСТ 8.417 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин | 3.2 |
| ГОСТ 15.016—2016 Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению | 1, 6.1, 7.2, 7.6 |
| ГОСТ 19.106—78 Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом | 7.1, 7.3 |
| ГОСТ 19.201—78 Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению | 7.2 |
| ГОСТ 27.003 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности | 3.3 |
| ГОСТ 34.601—90 Автоматизированные системы. Стадии создания | 5.1 |
| ГОСТ 34.602—89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы | 1, 7.2, 7.6 |
| ГОСТ 34.603—92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем | 6.1 |
| ГОСТ Р 2.503 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений | Лист регистрации изменений |
| ГОСТ Р 7.0.100—2018 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления | 7.7, 8 |
| Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" | 3.4 |
| Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" | 3.4 |
| ОК 034 (КПЕС 2008) Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности | Титульный лист |

Примечание — При пользовании настоящим техническим заданием целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

В соответствии с ГОСТ 2.116-84 карта технического уровня и качества продукции включает следующие формы.

ФОРМА 0. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ КАРТЫ УРОВНЯ

Наименование продукции: Адаптивный краеведческий веб-ресурс "Календарь памятных дат и персон Петроградской стороны Санкт-Петербурга".

Условное обозначение продукции: ВКР-РГПУ-2026-ИТиТО-001.

Код продукции по ОКПД2: 62.01.12 (Веб-порталы).

Руководитель организации-заказчика:

_____________________ [ФИО руководителя ЦБС ПР СПб]

(подпись)

"___" ________ 2025 г.

Руководитель организации-разработчика:

_____________________ Морозова Д.Я.

(подпись)

"___" ________ 2025 г.

Руководитель разработки:

_____________________ Морозова Д.Я.

(подпись)

"___" ________ 2025 г.

ФОРМА 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ О ПРОДУКЦИИ

Таблица А.1 — Общие данные о продукции

| Реквизит | Значение |
| --- | --- |
| 04. Дата составления карты уровня | Ноябрь 2025 |
| 05. Регистрационный номер | ВКР-РГПУ-2026-001 |
| 06. Дата регистрации | [заполнить после регистрации] |
| 07. Дата внесения изменений | — |
| 08. Краткая характеристика | Веб-ресурс для доступа к краеведческой информации о памятных датах и персонах Петроградской стороны СПб. Исполнение: веб-приложение с адаптивным дизайном (Mobile-first). |
| 09. Характеристика продукции | 10 — для типового представителя; 11 — для продукции производственно-технического назначения |
| 10. Головная организация | РГПУ им. А.И. Герцена, код ОКПО: 0274027 |
| 11. Головное министерство | Минобрнауки России, код СООГУ: 3100 |
| 12. Организация-разработчик | РГПУ им. А.И. Герцена, код ОКПО: 0274027 |
| 13. Министерство-разработчик | Минобрнауки России, код СООГУ: 3100 |
| 14. Дата начала разработки | Октябрь 2025 |
| 15. Дата окончания разработки | Май 2026 |
| 16. Дата и номер акта приемки | [заполнить после приемки] |
| 17. Предприятие-изготовитель | — (веб-приложение, не изготавливается физически) |
| 18. Министерство-изготовитель | — |
| 19. Дата начала серийного производства | — (единичный экземпляр) |

СОСТАВИЛИ

Организация-разработчик:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена"

Институт информационных технологий и технологического образования

Кафедра информационных технологий и технологического образования

Должность исполнителя: Студент 4 курса, группа 1.2,

направление 09.03.02 "Информационные системы и технологии"

ФИО: Морозова Диана Ярославна

Подпись: _____________________

Дата: "___" ________ 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель

Организация: ФГБОУ ВО "РГПУ им. А.И. Герцена", кафедра ИТиТО

Должность: Доцент кафедры информационных технологий и

технологического образования

ФИО: Жуков Николай Николаевич

Подпись: _____________________

Дата: "___" ________ 2025 г.

Заказчик (основной потребитель)

Организация: Государственное бюджетное учреждение культуры

"Централизованная библиотечная система Петроградского района

Санкт-Петербурга"

Должность: [Должность представителя заказчика]

ФИО: [ФИО представителя ЦБС ПР СПб]

Подпись: _____________________

Дата: "___" ________ 2025 г.

Заведующий кафедрой

Организация: ФГБОУ ВО "РГПУ им. А.И. Герцена"

Должность: Заведующий кафедрой информационных технологий и

технологического образования

ФИО: Власова Е.З.

Подпись: _____________________

Дата: "___" ________ 2025 г.

ВИЗЫ СОГЛАСОВАНИЯ

Таблица А.2 — Визы согласования

| № | Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Техническое задание утверждено и вступает в силу с момента подписания всеми сторонами.

Количество листов технического задания: ________ (заполняется после окончательного оформления).

Количество приложений: ________ (заполняется после окончательного оформления).

Настоящее техническое задание разработано в соответствии с требованиями ГОСТ 15.016-2016, ГОСТ 19.201-78, ГОСТ 34.602-89 и является обязательным документом для выполнения опытно-конструкторской работы по теме "Разработка адаптивного краеведческого веб-ресурса".

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(рекомендуемое)

Перечень программных библиотек и зависимостей

Перечень программных библиотек, используемых при разработке веб-ресурса, приведен в таблице Б.1.

Таблица Б.1 — Программные библиотеки и зависимости

| Технология | Версия | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Next.js | ≥ 14.0.0 | Фреймворк React с SSR/SSG (Server-Side Rendering/Static Site Generation) |
| React | ≥ 18.0.0 | Библиотека для построения пользовательского интерфейса (UI) |
| TypeScript | ≥ 5.0.0 | Типизированный JavaScript |
| Tailwind CSS | ≥ 3.4.0 | CSS-фреймворк (utility-first) |
| Lucide React | ≥ 0.300.0 | Библиотека иконок |
| Axios | ≥ 1.6.0 | HTTP-клиент для работы с API |
| React Hook Form | ≥ 7.49.0 | Управление формами |
| date-fns | ≥ 3.0.0 | Работа с датами |
| Zod | ≥ 3.22.0 | Валидация схем данных |
| ESLint | ≥ 8.0.0 | Статический анализ кода |
| Prettier | ≥ 3.0.0 | Форматирование кода |
| Husky | ≥ 8.0.0 | Настройка Git hooks |
| lint-staged | ≥ 15.0.0 | Линтинг измененных файлов |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Сравнительная таблица технологий

Сравнительный анализ фреймворков для разработки веб-приложений приведен в таблице В.1.

Таблица В.1 — Сравнение фреймворков

| Критерий | Next.js | Nuxt.js | Gatsby | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SSR (Server-Side Rendering) | Да | Да | Нет | Next.js и Nuxt.js лучше для динамического рендеринга. |
| SSG (Static Site Generation) | Да | Да | Да | Все поддерживают генерацию статики. |
| ISR (Incremental Static Regeneration) | Да | Нет | Нет | Только Next.js поддерживает инкрементальную перегенерацию статики. |
| Производительность | Высокая | Средняя | Высокая | Next.js и Gatsby обеспечивают более высокую производительность. |
| Поддержка сообщества | Vercel (отлич.) | Nuxt (хорошо) | Gatsby (средне) | Next.js имеет лучшую поддержку (от Vercel). |
| Документация | Отличная | Хорошая | Хорошая | Документация Next.js лучше. |
| Экосистема | React | Vue | React | Зависит от предпочтений разработчика (React или Vue). |

Вывод: для данного проекта выбран Next.js благодаря:

а) поддержке ISR (инкрементальная статическая регенерация);

б) высокой производительности;

в) отличной документации и поддержке сообщества;

г) зрелости фреймворка и стабильности API;

д) опыту разработчика с экосистемой React.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов |  | Всего листов в докум. | № документа | Входящий № сопроводительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных |  |  |  |  |  |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВКР.2026.001.ТЗ |  |  |

Примечание — Лист заполняется при внесении изменений в техническое задание в соответствии с ГОСТ Р 2.503-2013 "Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений".